|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[1차 프로젝트 수행 일지 ]** | | | |
| **디지털 핵심 실무인재 양성 프로젝트형 AI 서비스 개발** | | | |
| **프로젝트 타이틀** | 카페 주문 관리 시스템 | | |
| **프로젝트 팀명** | **Maple** | **프로젝트 팀원** | (팀장) 정연욱  (팀원) 김민재, 박우환, 심영석, 오은영, 최유숙 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. 1 주차 프로젝트 수행 계획 및 달성도** | |
| **이름** | **수행 계획** |
| 김민재 | 주문 화면 개발 및 단위 테스트 |
| 박우환 | 주문 현황 화면 개발 및 단위 테스트 |
| 심영석 | 로그인 및 차트 화면 개발 및 단위 테스트 |
| 오은영 | 직원 관리 화면 개발 및 단위 테스트 |
| 정연욱 | 상품 관리 화면 개발 및 단위 테스트 |
| 최유숙 | 매출 현황 화면 개발 및 단위 테스트 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. 1 주차 프로젝트 수행 내용 및 문제점** | | |
| **이름** | **수행 내용** | **문제점** |
| 김민재 | - 주문내역 화면개발  - 메뉴 테이블 가져오기  - 주문내역을 다른 테이블에 저장 | - 주문내역의 행을 각각 나눠서 저장하는 문제  - 일부 기능 구현에서의 에러 |
| 박우환 | - 주문화면개발(검색,조회): 90%  - view.py에서 임시 데이터 만들어서 화면기능 테스트 완료  - 테이블 테스트 데이터 입력 및 화면 기능 일부 테스트 | - 일부 기능버그 처리 연기  - 화면 Paging 처리연기  - Model composite key를 primary key 로 등록 못함 (orderdetail , 장고 미지원) 직접 테이블 생성 필요 |
| 심영석 | - 로그인 화면 개발  - 회원가입 화면 개발  - 회원가입 후 DB 연동 테스트 ing | - no such\_table 버그...해결필요.. |
| 오은영 | - 직원 관리 화면개발  - admin 계정에서 DB연동 테스트 완료 (ID : maple, PWD : maple) | - 한 화면에 crud기능 구현(해결 : script사용)  - pk값 설정(해결 : id값 설정)  -데이터가 있는 상태에서 테이블 추가 오류(해결 : null=true or 데이터 삭제 후 테이블 재생성) |
| 정연욱 | - 메뉴 관리 화면 개발 | - 조회 시 데이터가 나타나지 않음  - CRUD 기능 구현 연기 |
| 최유숙 | - 프로토타입  - 매출현황 개발 | - bootstrap template 적용후 디자인 변경 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. 2 주차 프로젝트 수행 계획** | |
| **이름** | **수행 계획** |
| 김민재 | - 주문 화면 전체 시나리오 및 통합테스트 |
| 박우환 | - 주문현황 화면 전체 시나리오 및 통합테스트 |
| 심영석 | - 로그인 및 차트 화면 전체 시나리오 및 통합테스트 |
| 오은영 | - 직원관리 화면 전체 시나리오 및 통합테스트 |
| 정연욱 | - 상품관리 화면 전체 시나리오 및 통합테스트 |
| 최유숙 | - 매출현황 화면 전체 시나리오 및 통합테스트 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. 강사님 피드백** | |
| **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| - | - |
| **피드백 일시** 년 월 일  **강사명** (서명) | |