|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[2차 프로젝트 수행 일지 ]** | | | |
| **디지털 핵심 실무인재 양성 프로젝트형 AI 서비스 개발** | | | |
| **프로젝트 타이틀** | 카페 주문 관리 시스템 | | |
| **프로젝트 팀명** | **Maple** | **프로젝트 팀원** | (팀장) 정연욱  (팀원) 김민재, 박우환, 심영석, 오은영, 최유숙 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. 2 주차 프로젝트 수행 계획 및 달성도** | |
| **이름** | **수행 계획** |
| 김민재 | 전체 시나리오 및 통합테스트 |
| 박우환 | 전체 시나리오 및 통합테스트 |
| 심영석 | 전체 시나리오 및 통합테스트, PPT 발표준비 |
| 오은영 | 전체 시나리오 및 통합테스트 |
| 정연욱 | 전체 시나리오 및 통합테스트 |
| 최유숙 | 전체 시나리오 및 통합테스트 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. 2 주차 프로젝트 수행 내용 및 문제점** | | |
| **이름** | **수행 내용** | **문제점** |
| 김민재 | -리스트 형식으로 데이터 저장  -결제방식, 주문번호, 주문날짜 추가 |  |
| 박우환 | - 화면 미세 조정  - 차트개발 | - Data Visualization관련한 Study에 많은 시간 소요  - 적당한 graph구현의 기술적 어려움 |
| 심영석 | - 연동 완료 | - . |
| 오은영 | - html에서 footer, header나누기  - 직원관리 페이지 pt내용 정리  - 팀원들 파일 합쳐서 정리 | - 개인 화면에서는 정상이나, 파일들을 합쳤을때의 오류발생 |
| 정연욱 | - CRUD 기능 구현 완료 | - footer.html 적용 문제 |
| 최유숙 | -소스통합테스트 및 오류 수정  -그래프 추가 | 그래프 생성을 위한 데이터 중 문자 깨짐현상  ->문자열 치환과 JSON 으로 해결 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. 2 주차 프로젝트 수행 계획** | |
| **이름** | **수행 계획** |
| 김민재 | 전체 시나리오 및 통합테스트 |
| 박우환 | 전체 시나리오 및 통합테스트 |
| 심영석 | 전체 시나리오 및 통합테스트, PPT 발표준비 |
| 오은영 | 전체 시나리오 및 통합테스트 |
| 정연욱 | 전체 시나리오 및 통합테스트 |
| 최유숙 | 전체 시나리오 및 통합테스트 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. 강사님 피드백** | |
| **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
| - | - |
| **피드백 일시** 년 월 일  **강사명** (서명) | |